任务：广义鲁棒控制构造内生安全性测试评估研究

任务内容：

①基于模糊测试的内生安全性能评估模型

②高质量种子文件和模糊测试用例生成方法

③基于模糊测试的内生安全性能测评方法

考核指标：

①提出基于模糊测试的内生安全测评方法（方案要往内生安全编圆），提交相关研究报告1份；

②提交基于模糊测试的内生安全测评组件1套；（考虑传统的种子筛选和测试用例生成组件一份，先找找看有没有开源代码）；

③发表高水平论文不少于5篇（已挂名3篇），专利不少于2项（已挂名1项）；

时间节点:

1.2025年完成原型系统方案设计;

2.2026年一季度完成系统集成(西电提供的工具集成到整体原型系统)

3.2026年二季度完成第三方测试

4.2026年9月课题及项目验收