课题编号：241110210200-01                   密级：公开

河南省重大科技专项项目课题任务书

课题名称：  广义功能安全测评工具研制与应用

所属项目名称：  广义功能安全工程化理论与应用实现研究

课题依托单位（盖章）：     广义功能安全研究中心

课题研究经费：            570万元

课题负责人（签字）：          张  帅

课题组织管理部门（盖章）：     嵩山实验室科研部

课题执行期限：     2024年 9 月 至 2026年 9 月

嵩山实验室科研部制

二〇二四年制

目  录

填 写 说 明	1

一、课题基本信息	2

二、课题与项目目标、考核指标对应关系	4

三、课题关键节点成果提交及绩效支出计划表	6

四、课题预算与使用安排	7

4.1 课题预算表	7

4.2 设备费预算明细表	8

4.3 承担单位研究经费支出预算明细表	9

五、科研诚信承诺	12

六、知识产权及成果约定	13

七、任务签署页	14

填 写 说 明

一、任务书甲方即嵩山实验室，乙方即课题牵头承担单位（课题承担方）。

二、任务书通过嵩山实验室官网下载模板，纸质文件报送嵩山实验室科研管理部。

三、任务书中的单位名称，请按规范全称填写，并与单位公章一致。

四、任务书要求提供乙方与所有参加单位的合作协议，需对原件进行扫描后在线提交。

五、任务书中文字须用宋体小四号字填写。

六、凡不填写内容的栏目，请用“无”表示。

七、乙方完成任务书编制后，用A4纸在线打印、装订、签章。一式四份报嵩山实验室科研管理部签章，其中嵩山实验室留存二份，课题牵头承担单位和项目负责人各一份。

八、《项目申报书》《项目实施方案》《项目预算书》是本任务书填报的重要依据，任务书填报不得降低考核指标，不得自行对主要研究内容作大的调整。《项目申报书》《项目实施方案》《项目预算书》和本任务书将共同作为项目过程管理、综合绩效评价（验收）和监督评估的重要依据。

嵩山实验室课题任务书

一、课题基本信息

课题基本信息表

| 课题名称 |  | 广义功能安全测评工具研制与应用 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 密级 |  | 公开 秘密 机密 |  |  |  |  | 课题参与单位总数 |  |  | 4 |
| 经费概况 |  | 总经费 570 万元，其中嵩山实验室专项资金 570 万元 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 有无配套经费；若有，地方财政资金 元，单位自筹资金 万元，其他渠道获得资金 万元 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 课题周期节点 |  | 起始时间 |  |  | 2024年 9 月 |  | 结束时间 |  |  | 2026年 9 月 |
|  |  | 实施周期 |  |  | 共 24 个月 |  | 预计中期时间点 |  |  | 2025年 9 月 |
| 课题 牵头 承担 单位 | 单位名称 |  |  | 网络空间部队信息工程大学 |  |  |  |  |  |  |
|  | 通信地址 |  |  | 河南省郑州市高新区科学大道62号 |  |  | 邮政编码 |  |  | 450001 |
|  | 单位开户名称 |  |  | 中国人民解放军网络空间部队信息工程大学 |  |  |  |  |  |  |
|  | 开户银行 （全称） |  |  | 中国工商银行股份有限公司郑州南阳路支行 |  |  | 汇入地点 |  |  | 河南省郑州市 |
|  | 银行账号 |  |  | 1702021729200888871 |  |  | 银行机构代码 |  |  | 102491002175 |
| 课题 负责人 | 姓 名 |  |  | 张帅 |  | 职称 | 正高级 副高级 中级 初级 其他 |  |  |  |
|  | 所在单位 |  |  | 网络空间部队信息工程大学 |  |  |  |  |  |  |
|  | 电子邮箱 |  |  | 2012301200229@whu.edu.cn |  |  | 移动电话 |  |  | 17638155819 |
| 课题 联系人 | 姓 名 |  |  | 付海顺 |  | 电子邮箱 | 932564967@qq.com |  |  |  |
|  | 固定电话 |  |  | 17320178089 |  |  | 移动电话 |  | 17320178089 |  |
| 课题财 务负责 人 | 姓 名 |  |  | 白文正 |  |  | 电子邮箱 |  | 45778449@qq.com |  |
|  | 固定电话 |  |  | 0371-81630416 |  |  | 移动电话 |  | 13663848609 |  |
| 其他 参与 单位 | 序号; 单位名称; 单位性质; 组织机构代码. 1; 西安电子科技大学; 大专院校; 121000004352307294. |
|  | 2 |  | 华中科技大学 |  |  |  |  | 大专院校 | 12100000441626842D |  |
|  | 3 |  | 嵩山实验室 |  |  |  |  | 科研院所 | 12410000MB1N835312 |  |
| 课题参加人数 | 80 人 |  |  | 高级职称 9 人，中级职称 11 人，初级职称 0 人，其他 60 人； |  |  |  |  |  |  |
| 课题 简介 (限1500 字以内) | 当前，网络安全风险与责任严重失衡的局面仍未发生根本性改变，现有“谁运营、谁负责；谁主管、谁负责”的管理制度，使得系统建设运营侧在等保安全“合规免责”的庇护下，缺乏认真对待网络安全问题的动机和动力；如何通俗直观的测评验证内生安全能力与防御效果，推进建设运营侧由“被动接受”向“主动使用”转型，仍需研究新的安全模型与测评方法，这也是工程化推广应用过程中需要解决的首要问题。 针对现有广义功能安全工程化应用过程中存在的安全性量化测评问题，本课题从网络攻击的视角开展广义功能安全测评工具研制与应用，重点突破基于攻击烈度的网络威胁与不确定扰动机理、面向广义不确定性扰动的内生安全量纲模型、广义鲁棒控制构造内生安全性度量评估方法、广义鲁棒控制构造内生安全性测试评估方法、广义功能安全测评工具研制与测评应用验证等内容，建立和完善广义功能安全量纲模型与测评方法，研制形成面向电子政务领域广义功能安全的ATT&CK for EGS知识库和测试工具集，形成集模糊测试、差分测试、烈度测试与内生安全测试于一体的一套综合测评理论与方法体系，为广义功能安全技术研发和系统研制提供测评验证基础理论支撑。 本课题聚焦广义功能安全工程化应用过程中存在的安全性量化测评问题，在研究提炼内生安全问题的共性特征的基础上，构建基于攻击烈度的网络威胁模型，探索研究不同烈度分级的网络威胁对信息系统的不确定扰动能力；从对抗博弈的角度建立安全模型，审视和评估动态、异构、冗余等内生安全基因及其组合抗广义不确定扰动的作用机理、性能界限；并分别从模糊测试、差分测试等角度研究提出广义鲁棒控制构造内生安全性度量与测试评估方法；最后基于ATT&CK测评框架模型，开展广义功能安全测评体系与典型场景试验验证方法的研究，构建相应的基础环境进行模拟仿真与实网验证。 在具体研究与实施方面，首先在研究提炼内生安全问题的共性特征的基础上，从网络攻击的视角建立网络威胁与分级量化模型，探索广义不确定扰动下信息系统和基础设施服务状态的演化过程，评估和量化不同烈度网络攻击威胁的不确定性扰动能力；然后基于网络攻防对抗博弈、传染病模型、马尔科夫等理论，研究构建面向广义不确定性扰动的内生安全模型，探索不同烈度网络攻击策略下动态、异构、冗余等不同内生安全基因的安全防护能力，面向不同应用场景探索不同烈度网络攻击威胁下广义鲁棒控制构造稳态设计存在性、抗广义扰动性能界等理论，形成面向不同场景工程化应用中拟态适配的统一规范；并分别从模糊测试、差分测试等角度研究提出广义鲁棒控制构造内生安全性度量与测试评估方法。最后，基于ATT&CK测评框架模型，从网络攻击的视角按照烈度分级面向电子政务领域进行全流程攻击模拟和测试用例构建，建立内生安全能力评估模型、测评方法与指标体系，研制形成ATT&CK for EGS的攻防TPPs知识库和测评工具集，并以电子政务云建设为场景，选取典型信息系统的内生安全应用进行试验验证。 本课题是面向国家数字化转型发展重大战略需求，立足解决广义功能安全工程化应用过程中存在的安全性量化测评这一重大问题，相关理论模型、测试方法等可为课题二和课题三提供基础理论指导与支撑。在经济效益方面，通过本课题的攻关能够形成系列广义功能安全测评工具，支撑大幅度降低现有广义功能安全系统研发门槛、缩短研发周期，促进广义功能安全产业生态营造和产业发展。在社会效益方面，本项目提出的基础理论模型有助于支撑完善广义功能安全理论研究，推进拟态防御2.0的演进升级和再发展、再创新，既迎合了国家在网络安全领域的现实重大需求，也代表了网络防御技术的发展方向，对落实国家“网络强国”战略具有积极的支撑作用。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

二、课题与项目目标、考核指标对应关系

课题与项目目标、考核指标对应表

| 项目目标 | 课题任务 | 课题考核指标 | 与其他课题的逻辑关系 |
| --- | --- | --- | --- |
| 着眼一体化解决功能安全与网络安全这一重大科学问题，聚焦电子政务领域可信赖服务环境构建所需的规模化、可复制、低开销、高安全等目标，基于内生安全架构构造理论与方法，开展广义功能安全工程化理论与应用实现研究，在突破广义功能安全量纲模型与测评体系研究、广义鲁棒控制构造设计与组件研制、软件异构化动态生成与工具链研制等工程化应用理论与共性关键技术基础上，建立和完善电子政务系统广义功能安全工程化应用理论与测评体系，研制自动化、通用化、标准化的基础软硬件组件集、软件工具集和测评工具集，并以电子政务云建设为场景开展工程化应用实践，为电子政务领域的可信赖服务环境构建提供内生安全服务化基础组件与软件工具，为推动内生安全赋能可信赖服务环境构建、加快广义功能安全产业生态发展提供基础理论与共性技术支撑。 | 任务1：基于攻击烈度的网络威胁与不确定扰动机理 ①广义功能安全问题的共性特征 ②基于攻击烈度的网络威胁模型 ③基于攻击烈度的广义不确定扰动机理 任务2：面向广义不确定性扰动的内生安全量纲模型 ①研究面向广义不确定性扰动的内生安全模型 ②研究基于攻击烈度的内生安全量化评估方法 任务3：广义鲁棒控制构造内生安全性度量评估研究 ①系统异构执行体的指纹识别方法， ②系统异构执行体的同质性度量方法 ③基于差分测试的系统行为一致性度量方法 ④基于高维张量的内生安全度量评估方法 任务4：广义鲁棒控制构造内生安全性测试评估研究 任务内容： ①基于模糊测试的内生安全性能评估模型 ②高质量种子文件和模糊测试用例生成方法 ③基于模糊测试的内生安全性能测评方法 任务5：广义功能安全测评工具研制与测评应用验证 ①MITRE ATT&CK测评服务实践框架 ② 广义功能安全测评工具开发与研制 ③典型场景的内生安全测评应用验证 | 任务1：基于攻击烈度的网络威胁与不确定扰动机理 任务2：面向广义不确定性扰动的内生安全量纲模型 考核指标： ①总结梳理课题研究成果，提交《广义功能安全量纲与测评应用》研究报告1 份、《广义功能安全测评工具测试与应用评估》研究报告1份； ②发表高水平论文不少于2篇，专利不少于2项。 任务3：广义鲁棒控制构造内生安全性度量评估研究 考核指标： ①提出基于差分测试的内生安全度量方法，提交相关研究报告1份，提交基于差分测试的内生安全测评组件1套； ②发表高水平论文不少于5篇，专利不少于2项； 任务4：广义鲁棒控制构造内生安全性测试评估研究 考核指标： ①提出基于模糊测试的内生安全测评方法，提交相关研究报告1份，提交基于模糊测试的内生安全测评组件1套； ②发表高水平论文不少于5篇，专利不少于2项； 任务5：广义鲁棒控制构造内生安全性测试评估研究 考核指标： ①集成基于差分测试的测评组件、基于模糊测试的测评组件和基于攻击烈度的测评组件，形成并提交广义功能安全测评工具1套； ②基于广义功能安全测评工具构建测评验证环境1套。 | 课题一相关理论模型、测试方法等可为课题二和课题三提供基础理论指导与支撑；同时研制广义功能安全测评工具，并选取嵩山实验室典型云服务应用为目标构建测评环境，以专家现场测评的方式开展应用演示与测评验证。 |

三、课题关键节点成果提交及绩效支出计划表

课题关键节点任务目标、成果考核及绩效支出计划见下表所示。其中，实物类课题成果需集中部署在嵩山实验室，且需在课题结题验收后6个月内将该实物类成果涉及到的相关仪器、设备等固定资产办理移交手续，由嵩山实验室统一管理。

课题关键节点成果提交计划表

| 序号 | 关键节点日期 | 任务目标 | 成果 形式 | 考核指标 | 考核方式 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2025.9 | 完成基于攻击烈度的网络威胁与不确定扰动机理、面向广义不确定性扰动的内生安全量纲模型研究 | 论文、专利 | 发表论文不少于7篇，申请3项发明专利。 | 专家评审、论文刊出证明、专利受理通知书 | 中期 |
| 2 | 2026.9 | 完成广义鲁棒控制构造内生安全性度量评估研究、广义鲁棒控制构造内生安全性测试评估研究、广义功能安全测评工具研制与测评应用验证 | 论文、专利、研究报告、测评工具 | 论文不少于12篇，申请6项发明专利，研制广义功能安全测评工具1套；提交《广义功能安全量纲与测评应用理论》研究报告1份、《广义功能安全测评工具测试与应用评估》研究报告1份、课题研究报告1份；基于广义功能安全测评工具构建测评验证环境1套。 | 专家评审、第三方权威测试机构 |  |

注：1.关键节点日期同时又为中期节点或者里程碑节点的，请在备注栏注明；

2.绩效经费支出发放应在关键节点通过考核或检查验收后。

四、课题预算与使用安排

4.1 课题预算表

| 序号 | 预算科目名称 | 小计 | 网络空间部队信息工程大学 | 华中科技大学 | 西安电子科技大学 | 嵩山 实验室 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 专项资金 | 570.00 | 110.00 | 60.00 | 60.00 | 340.00 |
| 1 | 人员经费 | 120.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 120.00 |
| （1） | 全时人员 | 120.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 120.00 |
| （2） | 双聘人员 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| （3） | 合作研究人员 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| （4） | 参研人员 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 设备费 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50.00 |
| （1） | 设备购置费 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50.00 |
| （2） | 设备试制费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| （3） | 设备租赁费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| （4） | 设备改造费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 研发经费 | 326.00 | 56.00 | 50.00 | 50.00 | 170.00 |
| （1） | 材料费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| （2） | 测试化验加工费 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20.00 |
| （3） | 燃料动力费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| （4） | 出版/文献/信息传播/知识产权事务费 | 180.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 150.00 |
| （5） | 会议/差旅/国际合作交流费 | 66.00 | 26.00 | 20.00 | 20.00 | 0.00 |
| （6） | 劳务费 | 36.00 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 0.00 |
| （7） | 专家咨询费 | 24.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 0.00 |
| （8） | 其他支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 间接费用 | 74.00 | 54.00 | 10.00 | 10.00 | 0.00 |
| 二 | 其他来源资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 三 | 合计 | 570.00 | 110.00 | 60.00 | 60.00 | 340.00 |

4.2 设备费预算明细表

设备费——购置/试制设备预算明细表

金额单位：万元

| 填表说明：1.设备分类：购置、试制； 2.购置设备类型：通用、专用； 3.试制设备不需填列本表（9）列、（10）列、（11）列、（12）列； 4.设备单价的单位为万元/台套，设备数量的单位为台套； 5.50万元以下的设备不用填写明细； 6.本表只填写实验室财政资金购置（试制）的设备。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 设备名称 | 设备分类 | 功能和技术指标 | 单价 | 数量 | 金额 | 购置或试制单位 | 安置 单位 | 购置设备类型 | 主要生产厂家及国别 | 规格型号 | 拟开放共享范围 |
|  | (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) |
| 单价50万元以上设备费小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 单价50万元以下设备费小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

购置/试制单台设备价值达到或超过50万元（含）人民币应在上表中填列明细

4.3 承担单位研究经费支出预算明细表

承担单位研究经费支出预算明细表

金额单位：万元

| 填表说明：1.单位类型分课题承担单位、课题参与单位； 2.组织机构代码指企事业单位国家标准代码，单位若已三证合一请填写单位统一社会信用代码, 无组织机构代码的单位填写“000000000”。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 单位名称 | 组织机构代码 | 单位 类型 | 任务分工 | 研究任务负责人 | 合计 | 专项资金 | 其他来 源资金 |
| 1 | 网络空间部队信息工程大学 | 000000000 | 承担单位 | 任务1：基于攻击烈度的网络威胁与不确定扰动机理 ①广义功能安全问题的共性特征 ②基于攻击烈度的网络威胁模型 ③基于攻击烈度的广义不确定扰动机理 任务2：面向广义不确定性扰动的内生安全量纲模型 ①研究面向广义不确定性扰动的内生安全模型 ②研究基于攻击烈度的内生安全量化评估方法 考核指标： ①总结梳理课题研究成果，提交《广义功能安全量纲与测评应用》研究报告1份、《广义功能安全测评工具测试与应用评估》研究报告1份； ②发表高水平论文不少于2篇，专利不少于2项。 | 张帅 | 110.00 | 110.00 | 0.00 |
| 2 | 华中科技大学 | 12100000441626842D | 参与单位 | 任务3：广义鲁棒控制构造内生安全性度量评估研究 任务内容： ①系统异构执行体的指纹识别方法， ②系统异构执行体的同质性度量方法 ③基于差分测试的系统行为一致性度量方法 ④基于高维张量的内生安全度量评估方法 考核指标： ①提出基于差分测试的内生安全度量方法，提交相关研究报告1份，提交基于差分测试的内生安全测评组件1套； ②发表高水平论文不少于5篇，专利不少于2项； | 袁斌 | 60.00 | 60.00 | 0.00 |
| 3 | 西安电子科技大学 | 121000004352307294 | 参与单位 | 任务4：广义鲁棒控制构造内生安全性测试评估研究 任务内容： ①基于模糊测试的内生安全性能评估模型 ②高质量种子文件和模糊测试用例生成方法 ③基于模糊测试的内生安全性能测评方法 考核指标： ①提出基于模糊测试的内生安全测评方法，提交相关研究报告1份，提交基于模糊测试的内生安全测评组件1套； ②发表高水平论文不少于5篇，专利不少于2项； | 李腾 | 60.00 | 60.00 | 0.00 |
| 4 | 网络空间部队信息工程大学（嵩山实验室） | 12410000MB1N835312 | 参与单位 | 任务5：广义功能安全测评工具研制与测评应用验证 ①MITRE ATT&CK测评服务实践框架 ②广义功能安全测评工具开发与研制 ③典型场景的内生安全测评应用验证 考核指标： ①集成基于差分测试的测评组件、基于模糊测试的测评组件和基于攻击烈度的测评组件，形成并提交广义功能安全测评工具1套； ②基于广义功能安全测评工具构建测评验证环境1套。 | 张帅 （丁国栋） | 340.00 | 340.00 | 0.00 |
| 累计 |  |  |  |  |  | 570.00 | 570.00 | 0.00 |

五、科研诚信承诺

作为嵩山实验室科研项目/课题科研诚信第一责任人，本人代表项目/课题团队，就恪守科研伦理道德准则、遵守科研活动规范、践行科研诚信要求，郑重承诺如下：

（一）对项目/课题申报、实施、验收材料的真实性、有效性、合法性、完整性负完全责任，不通过弄虚作假方式或不正当手段获得嵩山实验室科研项目/课题、科研经费、奖励、荣誉；

（二）不违反科技伦理规范，不编造研究过程，不抄袭、剽窃、侵占他人研究成果，不伪造、篡改研究数据、结论、检测报告或用户使用报告，不买卖、代写论文，不虚构同行评议专家及评议意见，不违反奖励、专利等研究成果署名及论文发表规范；

（三）不编报虚假预算、不篡改财务数据或提供虚假财务单据，项目/课题经费全部用于与本项目/课题研究工作相关的支出，不存在嵩山实验室科研经费使用“负面清单”所列内容（见附件）；

（四）自觉接受实验室科研诚信和项目/课题实施监督评价管理，如有失实或失信行为，愿意根据相关规定承担以下后果：包括但不限于撤销资助并退回经费；撤销利用科研失信行为获得的嵩山实验室授予的相关学术奖励、荣誉称号或者职务职称等；取消一定期限内嵩山实验室科研项目/课题申报和同行专家评审资格；记入不良科研信用记录并报送河南省信用信息共享平台，失信情况同意在相关政府门户网站公开；

（五）本科研诚信承诺书同意向社会公开。

项目/课题负责人（签名）：

身份证号码：

# 六、知识产权及成果约定

各方约定，因此任务书项目开发所产生的研究开发成果及其相关知识产权权利归属，按下列方式处理：

- 由嵩山实验室独立承担的课题，所产生的项目成果及相关知识产权归嵩山实验室所有；项目成果鉴定、报奖等，嵩山实验室作为独立完成单位；

- 由外单位参与承担的课题，所产生的项目成果及相关知识产权归嵩山实验室所有或共有；项目成果鉴定、报奖等，嵩山实验室须作为第一完成单位；

- 对于知识产权共有的情形，专利权或软件著作权等取得后的使用和有关利益分配，双方另行协商；

- 项目产生的论文须标注“嵩山实验室资助项目(项目编号：241110210200)”；英文标注规范为:“Supported project by Songshan Laboratory(Project No. 241110210200)”，须将嵩山实验室列为论文第一作者或通讯作者的署名单位之一。

七、任务签署页

甲方：嵩山实验室（盖章）：

项目负责人（签字）：

年   月   日

乙方：网络空间部队信息工程大学（盖章）：

课题负责人（签字）：

年   月   日

附件

科研经费使用“负面清单”

| 序号 | 内容 |
| --- | --- |
| 1 | 不得虚构经济业务、编造虚假合同、使用虚假票据套取经费 |
| 2 | 不得通过合作、协作经费方式套取经费 |
| 3 | 不得以虚列、伪造名单等方式虚报冒领劳务费，套取财政经费 |
| 4 | 不得用于与本科研项目/课题无关的支出 |
| 5 | 不得用于应由个人及家庭负担的支出 |
| 6 | 不得滥用、浪费科研经费，违规预支、预存费用私设“小金库” |
| 7 | 不得截留、挪用、侵占科研经费 |
| 8 | 不得使用科研经费支付各种罚款、捐款、赞助、投资 |
| 9 | 其他法律、法规以及政策文件明确不得开支的内容 |